**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.7.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910323 | 姓名 | 陈文韬 |
| 学号 | 515030910327 | 姓名 | 刘和沇 |
| 学号 | 515030910395 | 姓名 | 程建南 |
| 学号 | 515030910396 | 姓名 | 陈志磊 |
| 项目名称 | Linkode艺术交流网站 | | |
| 迭代名称 | R2 | 计划起止日期 | 7月6日-7月13日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 网页前端设计 | 7月6日-7月13日 | 陈文韬 | | 2 | CRUD | 7月6日-7月7日 | 刘和沇 | | 3 | 作品相关操作 | 7月6日-7月11日 | 程建南 | | 4 | 文件上传技术实现 | 7月8日-7月13日 | 刘和沇 | | 5 | 教程相关操作 | 7月6日-7月11日 | 陈志磊 | | 6 | 测试优化 | 7月12日-7月13日 | 程建南 陈志磊 | | | | |
| 预期成果：  R2版本编码，迭代评估报告，测试用例和测试报告。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1.缺少文件上传及存储经验：学习文件处理相关技术。  2.缺少测试经验：学习网站开发测试技术。  3.学习内容较多，学习期比预期长：抽出课余时间进行开发。 | | | |