**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.7.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910323 | 姓名 | 陈文韬 |
| 学号 | 515030910327 | 姓名 | 刘和沇 |
| 学号 | 515030910395 | 姓名 | 程建南 |
| 学号 | 515030910396 | 姓名 | 陈志磊 |
| 项目名称 | Linkode艺术交流网站 | | |
| 迭代名称 | R4 | 计划起止日期 | 7月22日-9月10日 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 整合、完善用户界面 | 7月22日-8月4日 | 陈文韬 | | 2 | 优化及修复聊天界面BUG | 8月4日-8月7日 | 陈文韬 | | 3 | 完善前端代码 | 7月22日-8月10日 | 刘和沇 | | 4 | 优化、完善推荐功能 | 7月22日-8月15日 | 陈志磊 | | 5 | 测试、整合 | 8月20日-9月10日 | 程建南 | | | | |
| 预期成果：  R4版本编码，迭代评估报告，测试用例和测试报告。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1.细节处理缺乏经验：学习成功的项目经验，查找相关资料。  2.整合时运行出错：规范编程习惯，采用模块化编程，单元测试。 | | | |