**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.7.21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910323 | 姓名 | 陈文韬 |
| 学号 | 515030910327 | 姓名 | 刘和沇 |
| 学号 | 515030910395 | 姓名 | 程建南 |
| 学号 | 515030910396 | 姓名 | 陈志磊 |
| 项目名称 | Linkode艺术交流网站 | | |
| 迭代名称 | R3 | 实际起止日期 | 7月14日-7月21日 |
| 任务达成情况：  1、完成的任务：R3版本编码，迭代评估报告，测试用例和测试报告  2、实现的功能：完成个人界面以及基本功能；完成讨论区的基本功能；实现文件上传以及权限认证；完善部分前端代码  3、进度：各个界面以及功能都顺利完成，基本达到预期效果  4、质量：程序能正确运行，各个功能均达到预期 | | | |
| 问题、变更和返工：  1、问题：文件上传时偶尔会遇到图片不完整、崩溃等问题，在查阅了相关资料后顺利解决  2、变更：无变更  3、返工：基本达到预期目标，不需要返工 | | | |
| 经验和教训：  1、复杂的功能往往需要我们对细节把握得更好，尤其是团队协作，更是如此，否则很难顺利实现相关功能，也无法整合成一个完整的项目  2、在遇到BUG时不要慌乱，冷静分析可能出现的问题，然后去查阅资料解决问题才是最重要的。同时也说明了测试的重要性 | | | |