**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.7.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910323 | 姓名 | 陈文韬 |
| 学号 | 515030910327 | 姓名 | 刘和沇 |
| 学号 | 515030910395 | 姓名 | 程建南 |
| 学号 | 515030910396 | 姓名 | 陈志磊 |
| 项目名称 | Linkode艺术交流网站 | | |
| 迭代名称 | R1 | 实际起止日期 | 6月26日-7月5日 |
| 任务达成情况：  1、完成的任务：R1版本编码，数据库sql脚本，迭代评估报告，测试用例和测试报告  2、实现的功能：能完成基本的登录注册功能，可以发布、查看、承包、修改、删除项目，并正确地操作数据库  3、进度：完成SSM基本框架的搭建，实现了基本的增删查改操作，完成数据库设计和网页设计以及测试，基本达到了预期成果  4、质量：程序能正确按照用户意图进行操作，顺利完成一系列业务 | | | |
| 问题、变更和返工：  1、问题：由于尚未接触过SSM框架，学习花去了一定的时间，导致R1完成时间比预期的稍晚了一点；在设计数据库时，由于考虑的不够全面，在后面的迭代中可能还需要修改数据库；对GitHub使用不熟悉，在进行项目上传和整合的时候遇到了一些问题。  2、变更：框架由SSH改为SSM框架，便于提升数据库查询效率。  3、返工：基本达到预期目标，不需要返工 | | | |
| 经验和教训：  1、在后面的迭代里，在设计框架、数据库或者是页面的时候，应该考虑得更全面一些，尽量避免由于设计不全甚至不合理而需要修改导致大面积返工  2、加强GitHub的学习，这样能更方便快捷地与其他组员进行代码交流和项目整合  3、在任务分配和时间管理上应该更加合理一些，尽可能地考虑到可能发生的影响进度的事，尽量在期限之前完成迭代任务 | | | |