**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017.7.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910323 | 姓名 | 陈文韬 |
| 学号 | 515030910327 | 姓名 | 刘和沇 |
| 学号 | 515030910395 | 姓名 | 程建南 |
| 学号 | 515030910396 | 姓名 | 陈志磊 |
| 项目名称 | Linkode艺术交流网站 | | |
| 迭代名称 | R2 | 实际起止日期 | 7月6日-7月13日 |
| 任务达成情况：  1、完成的任务：R2版本编码，迭代评估报告，测试用例和测试报告  2、实现的功能：管理员对教程的增删改查，以及用户对作品的增删改查、评论。  3、进度：实现了对教程与作品基本的增删查改操作，完成作品评论功能、完成网页设计以及测试，基本达到了预期成果  4、质量：程序能正确按照用户意图进行操作，顺利完成一系列业务 | | | |
| 问题、变更和返工：  1、问题：对相关技术细节，比如css的不清楚导致花费一些时间去学习相关技术；对一些业务逻辑的技术处理，比如教程的发布并不熟悉，但是都能顺利解决。  2、变更：无变更  3、返工：基本达到预期目标，不需要返工 | | | |
| 经验和教训：  1、加强组间成员的交流，达到成员之间共享知识的效果，加快工作效率。  2、在每一次迭代之前对将遇到的技术难点做一个估计，并以此来预估解决这些难点的时间，让专门的人去学习相关的技术，再将方法分享到小组内每一个人，从而更加合理的分配时间。 | | | |